Der beste Plan: Von innen nach außen

Das Prinzip: Erst die unsichtbaren Fundamente legen, dann die sichtbaren Features draufbauen.

Phase 1 – Fundament 🔧 (~1-2 Wochen)

Diese Sachen blockieren alles andere:

- GAM-Parser – sonst starten Quests mit falschen Werten

- Skill-Checks – eine universelle skillCheck(skill, difficulty) Funktion die überall genutzt wird

- Rüstungs-Lookup aus .pro-Dateien – sonst ist Kampf-Damage sinnlos

Phase 2 – Kampf spielbar machen ⚔️ (~2-3 Wochen)

Ohne funktionierenden Kampf ist Fallout kein Fallout:

- Crit-Effekte implementieren (Architektur ist fertig, nur füllen)

- Combat-UI – AP-Anzeige, Waffenmodus, Kampflog

- Ammo-System aus .pro-Dateien

Phase 3 – Navigation & Orientierung 🗺️ (~2-3 Wochen)

- PipBoy – Status-Tab, Automap, Archives

- Quest-System – addQuest(), completeQuest(), PipBoy-Integration

- Weltkarte fixen

Phase 4 – Skills leben (~1-2 Wochen)

- Speech-Checks in Dialogen

- Steal, Sneak, Doctor, First Aid aktivieren

- Perks (Slayer, Sniper, etc.)

Phase 5 – Polish 💅 (ongoing)

- Bitmap-Fonts

- Talking Heads

- Saving/Loading stabilisieren

Visualisiert:

[GAM + Skills + Rüstung] → [Kampf] → [PipBoy/Quests] → [Skills leben] → [Polish]

Woche 1-2               3-5          6-8               9-10           11+